PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės mero
2023 m. spalio 26 d. potvarkiu Nr. M-245

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONIŠKIO VANDENYS“**

**2023–2027 METŲ VEIKLOS PLANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjektopavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė„Joniškio vandenys“ | Kontaktinio asmens vardas, pavardė | Vitalijus Petraitis |
| Pareigos | Energetikas, laikinai einantis direktoriaus pareigas |
| Telefono numeris  | 8 426 68931 |
| Kodas | 157531950 | El. paštas | direktorius@joniskiovandenys.lt |
| Buveinės adresas | Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Joniškio r. | Asmens, rengusio veiklos planą, vardas, pavardė | Irena Rimkevičienė |
| Telefonas | (8 426) 61196 | Pareigos | Buhalterė ekonomistė |
| Telefono numeris | (8 426) 61203 |
| El. paštas | joniskio.vandenys@joniskis.lt | El. paštas | ekonomiste@joniskiovandenys.lt |

**I SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

Uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2023–2027 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

**II SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA**

Bendrovė įregistruota 1991 m. spalio 23 d., reorganizuota 1995 m. balandžio 21 d. Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų (lietaus) tvarkymas. Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Joniškio miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

Pagrindinės veiklos finansinių rodiklių palyginimas 2022 m. su 2021 m. tūkst. eurų:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 m. | 2022 m. | Skirtumas (+, -) |
| Pajamos | 1161,4 | 1269,9 |  +108,5 |
| Išlaidos | 1370,3 | 1705,1 |  +334,8 |
| Pelnas/Nuostolis | -208,9 | -435,2 |  -226,3 |

Išlaidų straipsnių palyginimas, tūkst. eurų:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Išlaidų straipsnis | Faktiniai rodikliai | Išlaidų palyginimas(+, -) |
| 2021 m. | 2022 m.  |
| Darbo užmokestis  | 592,3 | 623,9 | +31,6 |
| Priskaitymai soc. draudimui  | 11,2  |  13,1 |  +1,9 |
| Eksploatacinės ir remonto medžiagos | 95,5 | 74,2 | -21,3 |
| Aptarnavimo ir remonto darbai |  45,3 |  60,2 |  +8,6 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas  | 212,4 | 216,3 | +14,9 |
| Kuras  |  44,5 |  61,7 |  +17,2 |
| Elektros energija  | 144,75 | 423,4 | +278,6 |
| Mokesčiai (tarša, gamtos ištekliai) | 54,2 | 70,5 | +16,3 |
| Kitos išlaidos  | 160,6 | 73,6 | +26,5 |
| Bendra suma, iš viso: | 944,4 | 1085,8 | -11,9 |

Realizacijos palyginimas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Realizacija, tūkst. m³ | Skirtumas, tūkst. m³ (+ / -) |
| 2021 m. | 2022 m. |
| Vandens realizacija | 379,6 | 396,3 | +16,7 |
| Nuotekų tvarkymas | 383,8 | 407,1 | +23,3 |

2022 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 47 darbuotojai.

Bendrovės valdymo organai yra:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;

- bendrovės Direktorius.

**III SKYRIUS**

**NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS**

Bendrovės akcijų savininkė – Joniškio rajono savivaldybė. Bendrovė eksploatuoja 190,1 km vandentiekio tinklų, 32 vandenvietes, 29 vandens gerinimo įrenginių, 135 km nuotekų tinklų, 53 nuotekų perpumpavimo siurblines, 14 biologinio valymo įrenginių, 20,5 km paviršinių nuotekų tinklų.

Ilgalaikis turtas 2022-12-31 (tūkst. eurų):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įsigijimo vertė | Nusidėvėjimas | Likutinė vertė |
| Pastatai, statiniai irperdavimo įtaisai | 28782,5 | 9618,5 | 19164,0 |
| Mašinos ir įrenginiai | 2813,4 | 1739,7 | 1073,7 |
| Transporto priemonės | 510,2 | 406,8 | 103,4 |
| Kita įranga, įrankiai ir įrengimai | 237,5 | 177,9 | 59,6 |
| Nebaigta statyba | 165,2 | 0 | 165,2 |
| Nematerialusis turtas | 261,8 | 196,3 | 65,5 |
| Bendra suma, iš viso: | 32770,6 | 12139,2 | 20631,4 |

**IV SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS**

Bendrovės veikla sukoncentruota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo kryptimis.

Bendrovė 2022 m. vartotojams ir abonentams pardavė 396,3 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 407,1 tūkst. m³ nuotekų.

Prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų pasikeitimas (vnt.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vartotojų pavadinimas | Vandens | Skirtumas(+, -) | Nuotekų | Skirtumas(+, -) |
| 2021 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| Gyventojai (vartotojai)  | 13040 | 13394 | +354 | 11374 | 11904 | +530 |
| Įmonės (abonentai)  | 268 | 276 | +8 | 208 | 208 | 0 |
| Iš viso | 13308 | 13670 | +362 | 11582 | 12112 | +530 |

**V SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ,EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS**

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas, nuotekų valymo įrenginių renovavimas. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto, medžiagų ir kuro sąnaudas. Nemažą dalį paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai, o labai nedidelę dalį – metaliniai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui, dėl įšalo greitai trūksta. 2022 metais pašalinti 153 gedimai vandentiekyje, 80 gedimų – nuotekų surinkimo tinkluose ir kitos 12 avarijų.

**VI SKYRIUS**

**RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2022 metais nuostolis vandentiekio tinkluose sudarė 26,75 proc. dėl susidėvėjusių vandens tinklų. Spręsdama šį klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius namų įvaduose ir butuose.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra ir įrengimas, kuris vykdomas įgyvendinant projektus Joniškio rajone. Kasmet bendrovės ir savivaldybės lėšomis planuojama įrengti ne mažiau kaip po 150 m vandentiekio ir 150 m nuotekų tinklų. Per 2022 metus bendrovė nutiesė 140 m vandentiekio ir 152 m nuotekų tinklų Viestarto gatvėje, Joniškio mieste, 150 m vandentiekio tinklų – Mokyklos g., Gataučiuose.

Išpirkimo būdu buvo įsigyti vandentiekio tinklai iš individualių savininkų Žiemgalių g. – 162,68 m ir Šiaulių s. g. – 180,38 m.

2022 m. Joniškio NVĮ vietoj pasenusios (įdiegtos 2009 m.) valdymo sistemos buvo įdiegta nauja SCADA programa. Šios programos pagalba atvaizduojami nuotekų surinkimo ir valymo procesai, kuriuos stebi ir valdo specialistai nuotoliniu būdu iš bendrovės dispečerinės.

Bendrovėje įdiegta vartotojų informavimo SMS žinučių siuntimo paslaugos platforma. Jos dėka klientai operatyviai informuojami apie įvykusias avarijas, atliekamus planinius vandens ir nuotekų tinklų remonto darbus, apie įsiskolinimus ir kitą bendrovės vykdomą ir klientams aktualią informaciją.

Taip pat įdiegta delspinigių skaičiavimo programa, kuri mažina nesavalaikius atsiskaitymus.

2022 m. aštuoniose Gyvenamų namų savininkų bendrijose ir penkiose vandenvietėse pastatyti nuotolinio nuskaitymo skaitikliai. Bendrovėje šių prietaisų rodmenys yra stebimi ir tai leidžia sumažinti nuostolius vandens tinkluose.

Dėl paskelbto karantino apribojimų, bendrovės kontrolieriai pagal su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintą grafiką, neturėjo galimybės patikrinti ir pakeisti visus 2020 m. numatytus pakeisti apskaitos prietaisus. Buvo kreiptasi į Valstybinę metrologijos tarnybą ir gautas leidimas skaitiklius pakeisti iki 2021 m. spalio mėn. Pakeista 690 skaitiklių. Liko nepakeistas 1061 skaitiklis, kuriuos skubos tvarka numatyta pakeisti per 2022 m. Šis atsilikimas buvo įvykdytas. Per 2022 m. pakeisti 1272 apskaitos prietaisai.

Iš viso per 2022 m. bendrovė skyrė 96 619,62 Eur investicijoms (iš amortizacinių atskaitymų).

**VII SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS**

**GERINIMO PRIEMONĖS**

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Bendrovėje sudaryta geriamojo vandens kokybės gerinimo programa, suderinta su Joniškio valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Siekiama, kad visiems UAB „Joniškio vandenys“ aptarnaujamos teritorijos gyventojams būtų tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo. Tam tikslui įgyvendinti parengtame 2023–2027 m. veiklos plane numatyta ir toliau vykdyti pradėtus projektus, kaip Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimą Joniškio rajono vandenvietėse, Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Joniškio aglomeracijoje. Numatoma 2024 m. pradėti projektą „Upių būklė. Pagerinti nuotekų išvalymą Joniškio aglomeracijoje. Joniškio valymo įrenginių rekonstrukcija“. Visi darbai numatyti atlikti Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis.

**VIII SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS**

2021 m. bendrovė pateikė Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraišką „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Joniškio aglomeracijoje“. Šiai paraiškai buvo gautas pritarimas ir skirtas finansavimas 2021–2022 metams 153,9 tūkst. Eur. 2022 m. projekto vertė 22,2 tūkst. eurų ir prie centralizuotų nuotekų tinklų sudaryta galimybė prisijungti dar 11 būstų: Joniškio mieste – 5 būstams, Bariūnų kaime – 5 būstams ir Ziniūnų kaime – 1 būstui.

Kaimo vietovių eksploatuojamose vandenvietėse vandens kokybė atitinka HN 24:2017 standartą, tačiau geležies kiekis kelis kartus viršija leistiną normą (0,2mg/l). Kad kaimų gyventojams tiekiamas geriamas vanduo būtų geresnės kokybės, 2021 m. Bendrovė pastatė geležies šalinimo įrenginius 13 vandenviečių. Taip pat savo lėšomis prijungė Buivydžių gyvenvietės vandentiekio tinklus prie Maldenių gyvenvietės vandens gerinimo įrenginių.

2022 metais baigtas įgyvendinti projektas „Vandens gerinimo įrenginių, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono Blauzdžiūnų k., Jakiškių k., Jankūnų k. vietovėse“. Įgyvendinus projektą Blauzdžiūnų, Jakiškių ir Jankūnų vandenviečių teritorijose pastatyti vandens gerinimo įrenginių pastatai, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka.

Įgyvendinus projektą pagerinta šių kaimų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka higienos normų reikalavimus.

Aplinkos projektų valdymo agentūrai pritarus ir gavus finansavimą projektui „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškio mieste (sutaupytos lėšos)“, 2022 m. tęsiami 2021 m. pradėti darbai klojant naujus vandentiekio tinklus 834 m. ir nuotekų tinklus apie 322 m. Uosių g. nutiesta 214 m vandentiekio tinklų, Livonijos g. 170 m vandentiekio ir 170 m nuotekų tinklų, Nameisio g. 297 m vandentiekio tinklų, Knygnešių g. 153 m vandentiekio ir 152 m nuotekų tinklų.

Projektų tikslai – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką. Projektų teritorijoje, išplėsti vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Šiais įgyvendinamais projektais Joniškio rajone mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

**IX SKYRIUS**

**LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI**

2023–2027 metais planuojama investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 419,38 tūkst. Eur, iš to skaičiaus:

1.„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ – 155,92 tūkst. Eur,iš jų:

- „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškio mieste (Nameisiu, Knygnešių, Uosių, Livonijos, Audruvės ir Stoties g.)“ – 155,92 tūkst. Eur;

2. Paskolų ir palūkanų Finansų ministerijai grąžinimui – 263,46 tūkst. Eur.

Pagal 2010 m. gruodžio 28 d. paskolos sutartį Nr. 687 su Lietuvos Respublikos finansų ministerija buvo gauta ilgalaikė paskola 140 606,12 eurų investiciniam projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškyje“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis prasidėjo 2016 m. kovo 15 d. ir baigsis 2030 m. kovo 15 d. Metinė palūkanų norma 4,028 proc. Kasmet iš bendrovės lėšų reikia grąžinti po 9 373,74 Eur. Palūkanas už šią paskolą apmoka Joniškio rajono savivaldybė pagal Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. T-158.

Pagal 2011 m. gegužės 13 d. paskolos sutartį Nr. 706 su Lietuvos Respublikos finansų ministerija buvo gauta ilgalaikė paskola 459 399,99 Eur investiciniam projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškio rajone (Joniškyje, Bariūnuose, Skaistgiryje)“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis prasidėjo 2016 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2030 m. rugsėjo 1 d. Metinė palūkanų norma 4,113 proc. Kasmet iš bendrovės lėšų reikia grąžinti po 30 626,67 Eur. Palūkanas už šią paskolą apmoka Joniškio rajono savivaldybė pagal Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. T-126.

2017 m. gegužės 10 d. su Lietuvos Respublikos finansų ministerija buvo pasirašyta sutartis Nr. 1S-13 dėl paskolos iki 600 000,00 Eur investiciniam projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis prasidėjo 2021 m. spalio 4 d. ir baigsis 2035 m. spalio 4 d. Metinė palūkanų norma 1,75 proc. Kasmet iš įmonės lėšų reikės grąžinti po 34830,79 Eur. Palūkanas už šią paskolą apmoka Bendrovė.

Pagal 2020 m. gruodžio 2 d. paskolos sutartį Nr. 1S-162 su Finansų ministerija buvo gauta ilgalaikė paskola 64 559,94 Eur investiciniam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ antrajam etapui finansuoti. Paskolos grąžinimo terminas prasidės nuo 2023 m. gruodžio 12 d. ir baigsis 2044 m. gruodžio 12 d. Metinė palūkanų norma – 0,863 proc. Kasmet iš bendrovės lėšų reikės grąžinti po 3 075 Eur. Palūkanas mokės pati įmonė.

Iš viso 2023–2027 metais nuosavų lėšų planuojama panaudoti 3 307,88 tūkst. Eur, iš jų: investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 419,38 tūkst. Eur (smulkiau Veiklos ir plėtros plano 2.1 punkte), ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 2 888,50 tūkst. Eur (smulkiau Veiklos ir plėtros plano 2.2 punkte).

**X SKYRIUS**

**FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

2023–2027 metų veiklos ir plėtros plane planuojama panaudoti 21 877,78 tūkst. Eur nuosavų ir iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.

2023–2027 metais planuojami šie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:

1. Bendrovės nuosavos lėšos – 3 307,88 tūkst. Eur, iš jų:

* 1. investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 419,38 tūkst. Eur;
	2. ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti – 2 888,50 tūkst. Eur;

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos –1 204 tūkst. Eur;

3. Savivaldybės subsidijos ir dotacijos – 8 959,70 tūkst. Eur;

4. Europos Sąjungos fondų lėšos – 7 449,40 tūkst. Eur;

5. LAAIF projektų lėšos – 43,90 tūkst. Eur;

6. Paskola iš Finansų ministerijos – 912,90 tūkst. Eur.

**XI SKYRIUS**

**PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ**

**TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS**

Prognozuojama, kad UAB „Joniškio vandenys“ 2023–2027 metų veiklos ir plėtros plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms turės nedidelę įtaką. Pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą grafiką, suderinus investicijas 2019–2021 metams, 2023 metais bus peržiūrėtos ir nustatytos naujos bazinės kainos.

**XII SKYRIUS**

**KITA INFORMACIJA**

Planuojamos investicijos ir jų finansavimo šaltiniai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Investicijos, finansavimo šaltinis | Investicijos, tūkst. Eur |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|  | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone | Investicijos,iš jų:ES lėšos SavivaldybėsUAB „Joniškio vandenys“ | 268,82112,90-155,92 | - | - | - | - |
|  | Kriukų miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą | Investicijos,iš jų:ES lėšos Savivaldybės | 0,300,30 | - | - | - | - |
|  | Gyvenamų būstų prijungimas prie esamų nuotekų tvarkymo sistemų Joniškio aglomeracijoje (Joniškio mieste, Bariūnų ir Ziniūnų gyvenvietėse) | Investicijos,iš jų:LAAIF lėšos Savivaldybė | 89,0043,9045,10 | - | - | - | - |
|  | Pagerinti nuotekų išvalymą Joniškio aglomeracijoje.Joniškio valymo įrenginių rekonstrukcija | Investicijos,Iš jų:ES lėšosSavivaldybėsUAB „Joniškio vandenys“ | - | 50,0050,00 | 1000,01000,0 | 1000,01000,0 | -- |
|  | Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajone | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybėsUAB „Joniškio vandenys“ | 151,40-151,40- | 151,40-151,40- | - | - | - |
|  | Jurdaičių NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | 722,00361,00361,00 | --- | --- | ---  |
|  | Plikiškių NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | 700,00350,00350,00 | --- | --- |
|  | Stupurų NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | 700,00350,00350,00 | --- | --- |
|  | Gataučių NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybėsUAB „Joniškio vandenys“ | ---- | ---- | 900,00450,0050,00400,00 | ---- | ---- |
|  | Stungių NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosUAB „Joniškio vandenys“ | --- | --- | --- | 800,00400,00400,00 | --- |
|  | Rudiškių NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės |  |  |  | 900,00450,00450,00 |  |
|  | Mindaugių NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | --- | --- | 700,00350,00350,00 |
|  | Satkūnų NVĮ rekonstrukcija | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | --- | --- | 800,00400,00400,00 |
|  | Centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų plėtra(Kepaliai, Kalnelis, Gataučiai, Kriukai, Žagarė) | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | 1124,00562,00562,00 | 1124,00562,00562,00 | 1124,00562,00562,00 |
|  | Kepalių centralizuotų nuotekų tinklų prijungimas prie Joniškio aglomeracijos | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | 445,00222,50222,50 | --- | --- |
|  | Kalnelio centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų prijungimas prie Joniškio aglomeracijos | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | --- | 534,00267,00267,00 | --- |
|  | Centralizuotų vandens tiekimo tinklų plėtra (Kepaliai, Kalnelis, Gataučiai, Kriukai, Žagarė) | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | 1041,00520,50520,50 | 1040,00520,00520,00 | 1040,00520,00520,00 |
|  | Kepalių centralizuotų geriamo vandens tiekimo tinklų prijungimas prie Joniškio aglomeracijos | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | 445,00222,50222,50 | --- | --- |
|  | Kalnelio centralizuotų geriamo vandens tiekimo tinklų prijungimas prie Joniškio aglomeracijos | Investicijos,iš jų:ES lėšosSavivaldybės | --- | --- | --- | 534,00267,00267,00 | --- |
|  | Paskolų grąžinimas Finansų ministerijai | UAB „Joniškio vandenys“ | 77,70 |  77,70 | 77,70 | - | - |
|  | Palūkanos Finansų ministerijai už ilgalaikes paskolas | Iš viso:Iš jų:SavivaldybėsUAB „Joniškio vandenys“ | 10,121,828,30 | 10,121,828,30 | 10,121,828,30 | - | - |
|  | Skaitikliai | UAB „Joniškio vandenys“ | 21,70 | 18,20 | 15,60 | 15,00 | 15,00 |
|  | Giluminiai siurbliai | UAB „Joniškio vandenys“  | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Fekaliniai siurbliai | UAB „Joniškio vandenys“  | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
|  | Automobilių ir spec. transporto įsigijimas ir modernizavi-mas | UAB „Joniškio vandenys“  | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Kompiuterinė technika ir įranga | UAB „Joniškio vandenys“  | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
|  | Orapūtės | UAB „Joniškio vandenys“ | 12,00 | 8,00 | 70,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Kita įranga | UAB „Joniškio vandenys“  | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų surinkimo stočių remontas | UAB „Joniškio vandenys“  | - | 80,00 | 70,00 | 90,00 | 150,00 |
|  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Joniškio r. | UAB „Joniškio vandenys“  | 33,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
|  | Joniškio NVĮ programinė įranga (SCADA) | UAB „Joniškio vandenys“  | 20,00 | - | - | - | - |
|  | Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Joniškio rajone | UAB „Joniškio vandenys“ | 60,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Telemetrijos sitemos įrengimas (VGĮ – Dispečerinė) | UAB „Joniškio vandenys“ | - | 18,00 | - | - | - |
|  | Joniškio vandenvietės gręžinių stogų remontas ir apšiltinimas | UAB „|Joniškio vandenys“ | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Žemaičių g. Joniškio m. nuotekų tinklų rekonstrukcijos projekto parengimas | UAB „Joniškio vandenys“  | 10,00 | 60,00 | - | - | - |
|  | Joniškio rajono vandentiekio bokštų remontas | UAB „Joniškio vandenys“  | - | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Joniškio rajone | UAB „Joniškio vandenys“  | 50,00 | 150,00 | 100,00 | - | - |
|  | Kirnaičių NVĮ statyba | UAB „Joniškio vandenys“  | 50,00 | - | - | - | - |
|  | Linkaičių NVĮ rekonstrukcija | UAB „Joniškio vandenys“  | 20,00 | - | - | - | - |
|  | NVĮ aeracinių sistemų atnaujinimas Joniškio r. | UAB „Joniškio vandenys“  | - | 10,00 | 15,00 | 10,00 | - |
|  | Bariūnų siurblinės Nr. 5 atnaujinimas | UAB „Joniškio vandenys“  | 15,00 | 15,00 | - | - | - |
|  | Debitomatis Ø250 | UAB „Joniškio vandenys“ | - | - | 15,00 | - | - |
| 1. 31
 | Dumblo presų atnaujinimas | UAB „Joniškio vandenys“ | - | - | - | 100,00 | 50,00 |
| 44. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų išpirkimas ir įteisinimas | UAB „Joniškio vandenys“ | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 45. | Joniškio vandenvietėje vandens tiekimo į miesto tinklus apskaitos įrengimas  | UAB „Joniškio vandenys“ | 15,00 | - | - | - | - |
| 46. | Pirminio mechaninio valymo grandies įdiegimas Joniškio NVĮ | UAB „Joniškio vandenys“ | - | - | - | 100,00 | 300,00 |
| 47. | Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę | UAB „Joniškio vandenys“ | - | 60,00 | 60,00 | - | - |
| 48. | Įregistruoti naujas vandenvietes, aprobuoti išteklius, nustatyti ir įteisinti | UAB „Joniškio vandenys“ | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 49. | Kalnelio k. 2-ų vandenviečių sujungimas  | UAB „Joniškio vandenys“ | 6,00 | 15,00 | - | - | - |